## Akční plán realizace státní informační politiky

### Předkládací zpráva k dokumentu pro schůzi vlády

Poté, co vláda přijala svým usnesením č. 525 ze dne 31.5.1999 státní informační politiku (SIP), představující celospolečenskou vizi české cesty k informační společnosti, a usnesením č. 1059 ze dne 11. října 1999 Koncepci budování informačních systémů veřejné správy, naznačující cílový stav klíčových oblastí informačních systémů veřejné správy, je potřebné určit konkrétní projekty a zdroje pro dosažení cílů stanovených v obou dokumentech. Tento postup byl určen závěrečnou kapitolou státní informační politiky „Principy a základy postupu realizace státní informační politiky“.

Účelem  Akčního plánu je vymezení rámce pro odpovědnost, společný postup a efektivnější využití zdrojů státního rozpočtu v konkrétních aktivitách ministerstev a v dalších organizacích státní správy při realizaci cílů státní informační politiky. Akční plán současně bude sloužit jako podklad pro zajištění koordinace se souvisejícími aktivitami vyvíjenými územní samosprávou, která se na přípravě Akčního plánu nepřímo podílela účastí jejích zástupců v práci Rady vlády pro státní informační politiku a která bude přímo zapojena do realizace jednotlivých projektů. V neposlední řadě je Akční plán očekáván veřejností jako konkrétní důkaz vykročení vlády na cestu k informační společnosti.

Předkládaný návrh Akčního plánu se týká pouze navrhovaného rámcového programu Elektronická veřejná správa, který řeší pouze dílčí část působnosti Státní informační politiky. Nezahrnuje zatím žádné projekty z oblasti elektronického obchodu a informační gramotnosti. Důvodem je odlišnost termínů dokončení příslušných dokumentů, vyplývající z již přijatých usnesení vlády. Z tohoto důvodu není Akční plán předkládán ke schválení, ale k přijetí opatření usnadňující dopracování Akčního plánu do 30. dubna 2000.

Předložený návrh informuje o iniciativě Evropské komise „Evropa, informační společnost pro všechny“ která bude projednávána na zasedání Evropské Rady v Lisabonu 23. a 24. března 2000. Iniciativa vyjadřuje názor, že ke společnému úsilí o dosažení cílů iniciativy by se měly připojit i přistupující země. Její zveřejnění v době přípravy Akčního plánu je pro Českou republiku výzvou k důsledné revizi způsobu realizace SIP i k rychlému dosažení zřetelných výsledků, prosazení úlohy Rady vlády pro státní informační politiku a dalších organizačních, institucionálních a finančních opatření k rozpracování SIP v Akčním plánu, a jeho koordinované realizaci. Pro tento cíl je účelné navázat trvalý pracovní kontakt s pracovníky Evropské komise, zodpovědnými za tuto problematiku.

Dokončení Akčního plánu bude vycházet z principů určených státní informační politikou. Využity budou připomínky a náměty z meziresortního připomínkového řízení, které nemohly být promítnuty do tohoto dokumentu.

K tomu, aby výsledný návrh Akčního plánu mohl zahrnout výše uvedené oblasti, bude revidována jeho současná architektura (dosud jen seznam projektů), bude vyjasněna otázka financování a vztahu mezi složitými aktivitami a jednoduchým principem programového financování ze státního rozpočtu, možnosti využití nestátních zdrojů a nefinančních opatření stimulujících dosažení cíle státní informační politiky. Bude navržen postup pro vzájemnou koordinaci při plnění úkolů vyplývajících z reformy veřejné správy. Bude zpracován přehled opatření legislativní povahy tak, aby bylo možné v celém období do roku 2002 zajistit časový a věcný soulad plánu legislativní prací vlády s Akčním plánem a vzájemnou koordinaci.

Vzhledem k tomu, že státní informační politika je veřejnou politikou, zahrnující i významné a četné aktivity vzdělávacích a vědeckých institucí, veřejného sektoru, knihoven, obcí, podnikatelů i jednotlivců směřující ke stejnému cíli, zahrne výsledný Akční plán ve stejné míře jako přímé akce státní správy i nepřímé akce, směřující na podporu aktivit konaných mimo úřady, jak je obvyklé v podobných programech Evropské unie. To vyvolá potřebu integrovat mnohé existující podpůrné mechanismy a doplnit Akční plán novými nástroji potřebnými k dosažení cílů SIP.

Obtížné prosazování státní informační politiky jako nadresortní politiky souvisí s tím, že poptávka po výstupech této politiky je dosud rozptýlená a necílená v důsledku nevyrovnaného přístupu veřejnosti k informačním a komunikačním technologiím a rovněž v důsledku nedostatečně rozvinuté veřejné diskuse o aspektech vývoje informační společnosti. Proto Akční plán zahrne opatření na podporu fungování zpětné vazby založené na podpoře činnosti Českého fóra pro informační společnost, zřízeného Radou vlády pro státní informační politiku. Do dokončení a realizace Akčního plánu budou zapojeny města a obce a podnikatelská veřejnost, jejichž zástupce se již podíleli na vyhodnocování tohoto dokumentu.

Termín předložení výsledného návrhu Akčního plánu je kompromisem mezi požadavkem na kvalitní přípravu a požadavkem na urychlení konkrétních akcí na realizaci státní informační politiky.

### Akční plán realizace státní informační politiky

### 1. Východiska Akčního plánu

### 1.1. Státní informační politika

Vláda přijala svým usnesením č. 525 ze dne 31.5.1999 státní informační politiku (dále jen SIP) jako strategický dokument vlády. Tento dokument určuje dlouhodobý strategický cíl České republiky takto:

Vybudovat a rozvíjet informační společnost a tím vytvořit předpoklady zejména pro zvýšení kvality života jednotlivých občanů, zefektivnění státní správy a samosprávy a zkvalitnění podpory rozvoje podnikání.

K zajištění koordinovaných akcí na realizaci tohoto cíle jsou navrženy rámcové programy, zahrnující jednotlivé projekty v působnosti ministerstev a dalších organizací státní správy, ve spolupráci s územní samosprávou a veřejností:

| Cíl prioritní oblasti SIP | Rámcový program |
| --- | --- |
|  | Dosáhnout informační gramotnosti všech občanů | Informační gramotnost |
|  | Realizovat právo občana na přímý přístup k informacím | Elektronická veřejná správa |
|  | S využitím informačních technologií zlepšit služby poskytované občanům veřejnou správou. |  |
|  | Vybudovat komunikační infrastrukturu jako podstatný předpoklad rozvoje informační společnosti. |  |

| Cíl prioritní oblasti SIP | Rámcový program |
| --- | --- |
|  | Zabezpečit důvěryhodnost, bezpečnost a pořádek ve specifických podmínkách informační společnosti s využitím elektronických identifikátorů a zajištění ochrany osobních dat. |  |
|  | Vytvořit předpoklad pro rozvoj elektronického obchodu v ČR jako nutné podmínky pro zapojení do globální ekonomiky. | Elektronický obchod |
|  | Vytvořit transparentní podnikatelské prostředí a podřídit hospodaření s veřejnými finančními fondy kontrole veřejností. | Elektronická veřejná správa |
|  | Zajistit stabilitu a bezpečnost informační společnosti |  |

### 1.2. Koncepce budování ISVS

Projekty navazující na úkoly z Koncepce budování informačních systémů (dále jen ISVS) podle usnesení vlády č. 1059, II.1b) z 11.10.1999, byly po dohodě s nositeli úkolů zapracovány do struktury rámcového programu Elektronická veřejná správa.

### 1.3. Opatření na podporu elektronického obchodu

Podle úkolu z usnesení vlády ze dne 12. ledna 2000 č. 56 k Návrhu základních opatření pro podporu elektronického obchodu v České republice, III.1. budou konkrétní návrhy řešení základních opatření předloženy vládě do 31. března 2000.

Tento termín umožní jak koordinaci dokončení Akčního plánu s plněním tohoto úkolu, tak i zařazení případných projektů do Akčního plánu. Podmínkou je důsledná koordinace založená na účasti řešitelů tohoto úkolu na dopracování Akčního plánu a na projednání návrhu základních opatření na podporu elektronického obchodu Radou vlády pro SIP.

### 1.4. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání

Podle úkolu z usnesení vlády ze dne 31. května 1999 č. 525 k Návrhu státní informační politiky bude návrh Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání předložen vládě do 31. března 2000. První verze je v současné době již zveřejněna.

Tento termín umožní jak koordinaci dokončení Akčního plánu s plněním tohoto úkolu, tak i zařazení případných projektů do Akčního plánu. Podmínkou je důsledná koordinace založená na účasti řešitelů tohoto úkolu na dopracování Akčního plánu a na projednání Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání Radou vlády pro SIP.

### 1.5. Koncepce komunikační infrastruktury

Z iniciativy Rady vlády pro státní informační politiku byly zahájeny přípravy návrhu vládní koncepce komunikační infrastruktury s cílem předložit jej ke schválení do 30.6.2000. Návrh bude připraven za účasti ÚSIS, MPSV, MV, MF, MO, MDS, MSp, ČÚZK, Úřadu vlády a BIS ve spolupráci s podnikatelskou veřejností. Tato koncepce je základem pro budoucí projekt Komunikační systém, jehož námět je zachycen v části 4 Přehled projektů Akčního plánu.

### 1.6 Prodiho iniciativa eEurope

Dne 8. prosince 1999 zveřejnila Evropská komise návrh politické iniciativy „Evropa, informační společnost pro všechny“, označovaný jako „Prodiho iniciativa eEurope“. Tato iniciativa směřuje ke stejným cílům, jako SIP, ale je založena na odlišném spektru aktivit.

Dokument „EVROPA, Informační společnost pro všechny“ je předkládán k zvláštnímu zasedání Evropské Rady v Lisabonu 23. a 24. března 2000. Návrh vyjadřuje názor, že ke společnému úsilí o dosažení cílů iniciativy by se měly připojit i přistupující země.

Tato situace je pro Českou republiku výzvou k důsledné revizi způsobu realizace SIP i k rychlému dosažení zřetelných výsledků a prosazení úlohy Rady vlády a dalších organizačních, institucionálních a finančních opatření k rozpracování SIP v Akčním plánu a jeho koordinované realizaci.

Rada vlády pro SIP proto na svém zasedání dne 11. ledna 2000 doporučila návrh Akčního plánu doplnit o další programy a projekty na základě aktualizace SIP o Prodiho iniciativu. K realizaci tohoto doporučení je zapotřebí usnesení vlády (vzhledem k tomu, že SIP byla přijata vládním usnesením).

#### Srovnání „Prodiho iniciativy“ a Akčního plánu podle programů a témat.

| EU (Prodi) | ČR (Akční plán) |
| --- | --- |
| 1. Evropská mládež do digitálního věku | Odpovídá rámcového programu Informační gramotnost. Zpracovává se jako samostatný dokument pod vedením MŠMT, termín 31. března 2000. |
| 2. Levnější přístup na Internet | Řešeno částečně v rámci Opatření na podporu elektronického obchodu. |
| 3. Urychlení rozvoje internetového obchodování | Existuje návrh opatření na podporu Elektronického obchodu, není však součástí Akčního plánu, liší se obsahově (v ČR není řešen e-procurement) |
| 4. Rychlý Internet pro vědce a studenty | Problematiku řeší MŠMT samostatnými programy, není součástí Akčního plánu |
| 5. Smart cards (univerzální elektronické karty) pro bezpečný elektronický přístup | Akční plán řeší částečně jedním dílčím projektem |
| 6. Rizikový kapitál pro střední a malé podniky v oblasti nových technologií (hight-tech) | Problém rizikového kapitálu není řešen v rámci AP, není v ČR vnímán jako součást SIP. |
| 7. Zapojení zdravotně postižených občanů do všech oblastí společnosti pomocí elektronických prostředků („eParticipation“) | Není připraven ekvivalentní program, v ČR není tento problém vnímán jako součást SIP. |
| 8. Zdravotní péče online | Obdobný projekt byl doplněn. |
| 9. Inteligentní doprava | Neřešeno v rámci Akčního plánu. |
| 10. Státní správa online | Odpovídá Rámcovému program Elektronická veřejná správa. Rovněž SIP je původně v 6 z 8 priorit orientována na problematiku e-government. |

### 2. Rámcový program Elektronická veřejná správa

### 2.1. Cíl Rámcového programu Elektronická veřejná správa

Na základě přijaté SIP, která deklarovala úmysl vlády

realizovat právo občana na přímý přístup k informacím,

zavést informační technologie do služeb poskytovaných občanům veřejnou správou,

vybudovat komunikační infrastrukturu pro veřejnou správu,

zabezpečit důvěryhodnost, bezpečnost a pořádek ve specifických podmínkách informační společnosti,

vytvořit transparentní podnikatelské prostředí a podřídit hospodaření s veřejnými finančními fondy kontrole veřejností,

zajistit stabilitu a bezpečnost informační společnosti,

je navrhován cíl Rámcového programu Elektronická veřejná správa takto:

### Zahájit do roku 2002 provoz vybraných elektronických služeb veřejné správy.

#### Cílový stav:

Nejméně 10% kontaktů veřejné správy bude na konci roku 2002 realizováno elektronicky.

Kontakt občana s veřejnou správou bude umožněn nepřetržitě 24 hodin denně a 7 dní v týdnu (jde o přímý přístup občanů do elektronických databází orgánů veřejné správy).

Přístup ke službám bude umožněn na celém území ČR.

Projekty k naplnění tohoto cíle budou zaměřeny na realizaci schválené Koncepce budování ISVS a na přijetí obecných principů označovaných e-Government (elektronická veřejná správa). Těmito principy jsou zejména:

běžné využívání informačních kiosků a prezentačních stránek na Internetu jako dalších forem, jimiž lze plnohodnotně kontaktovat veřejnou správu (vedle osobních kontaktů „na přepážce“, poštovní korespondence, telefonu),

služby veřejné správy, jako je poskytování informací, ale zejména vyřizování záležitostí občanů a podnikatelů, jsou dosažitelné 24 hodin denně a 7 dní v týdnu,

realizace procesních změn ve způsobu práce úřadů díky využití informačních a komunikačních technologií,

výrazná „zákaznická“ orientace v přístupu pracovníků úřadů k jejich roli a práci ve veřejné správě.

Ve svých důsledcích směřují principy elektronické veřejné správy k týmž obecným výsledkům, jako reforma veřejné správy. Proto je návrh Akčního plánu připraven v koordinaci s aktivitami v rámci reformy veřejné správy a jeho realizace přispěje k tomu, že bude jedním z jejích nosných pilířů.

### 2.2. Přínosy Rámcového programu Elektronická veřejná správa

Prvořadým přínosem bude bezprostřední realizace cílů SIP identifikované v prioritních oblastech II.- V, VII-VIII.

Ve vyspělých zemích je zaváděním principů elektronických služeb veřejné správy dosahováno těchto přínosů:

snížení časového zatížení veřejnosti nutného k získání přístupu k informacím nebo službám a kvalitativní změny ve způsobu, jak veřejnost kontaktuje veřejnou správu,

zkvalitnění komerčních vztahů úřadů s dodavateli a finančních vztahů s účastníky různých podpůrných programů, zlepšení funkcí spojených s objednáváním, fakturacemi, platbami včetně úhrad pojistného, výběru daní, atd.,

úspora opakovaných činností zajišťovaných pracovníky úřadů, zvýšení přesnosti a snížení chyb v úředních úkonech a tím vyšší společenské úrovně a prestiže práce ve veřejné správě,

uvolnění kapacit řídících pracovníků veřejné správy, svázaných dosud s řízením vnitřních procesů, pro řešení individuálních potřeb veřejnosti a koncepční práci.

### 3. Zdroje pro financování Akčního plánu

Projekty Akčního plánu budou realizovány při použití těchto zdrojů finančních prostředků:

Zdroje přidělené do kapitol státního rozpočtu jednotlivých nositelů a spolunositelů, převážně u projektů s již založenými programy ISFRIM (informační systém reprodukce investičního majetku).

Částka ve výši 500 000 tis. Kč pro Státní informační systém, která je součástí návrhu státního rozpočtu na rok 2000 v kapitole Všeobecná pokladní správa.

Ostatní zdroje (Phare, soukromé zdroje zajištěné smluvním podmínkami, například smlouvou s Českým mobilem, a.s.).

Rada vlády pro státní informační politiku v rámci svého plánu práce ve spolupráci s ministerstvem financí přijme do 30.4.2000 Postup pro plánování, sledování a vyhodnocování výdajů veřejných rozpočtů na informační a komunikační technologie, který bude podporovat prosazování projektového řízení investic do informačních a komunikačních technologií podle požadavků Akčního plánu realizace SIP. Součástí tohoto postupu bude i zavedení monitorovacího systému pro sledování a hodnocení vybraných parametrů projektů investic do informačních a komunikačních technologií ze státního rozpočtu.

### Přehled projektů Akčního plánu (pro Rámcový program Elektronická VS)

Přehled je indikativní a bude potvrzen po posouzení rámců projektů definujících rozsah a působnost projektů. Jako součást posouzení a potvrzení může být zpřesněn obsah a rozsah projektu, jeho nositelé a spolunositelé.

| 1 | Vzdělávání pracovníků veřejné správy |
| --- | --- |
| Cíl: | Zajistit způsobilost pracovníků veřejné správy k vývoji, zavádění a obsluze elektronických služeb veřejné správy. |
| Indikátory cílového stavu: | Určení pracovníci veřejné správy jsou připraveni k vývoji, zavádění a obsluze elektronických služeb veřejné správy. |
| Nositel: | MV |
| Spolunositelé: | MŠMT |
| Termín: | 2002 |
| 2 | Reinženýring |
| Cíl: | Upravit struktury státní správy a v jejím rámci probíhající procesy. |
| Indikátory cílového stavu: | Sblíženy a optimalizovány organizační struktury orgánů veřejné správy na jednotlivých úrovních veřejné správy, optimalizovány informační toky, snížen počet a zjednodušeny probíhající procesy, optimalizovány podmínky pro uplatnění informačních technologií v orgánech veřejné správy, zefektivněn výkon veřejné správy. |
| Nositel: | MV |
| Spolunositelé: | ÚSIS |
| Termín: | 2002 |
| 3 | Kontaktní místa veřejné správy |
| Cíl: | Soustředit vybrané funkce úřadů veřejné správy do jednoho místa v určeném území. |
| Indikátory cílového stavu: | Vybudována síť kontaktních míst veřejné správy s odpovídajícím vybavením ICT a funkční vazbou na registry veřejné správy. Informační, přijímací a aktualizační funkce na společném místě. |
| Nositel: | MPSV |
| Spolunositelé: | MV, ÚSIS |
| Termín: | 2002 |
| 4 | Veřejné informační služby |
| Cíl: | Vytvořit funkční systém s možností nepřetržitého poskytování informačních služeb veřejnosti. |
| Indikátory cílového stavu: | Vytvořen a aktualizován procesní telefonní seznam veřejné správy. Vytvořen systém poskytující aktuální informace a síťové služby. Vytvořen systém poskytující vybrané informace i jinými způsoby, než elektronicky. |
| Nositel: | MV |
| Spolunositelé: | ÚSIS, MK |
| Termín: | 2002 |
| 5 | Integrovaný systém pro podnikání a export |
| Cíl: | Vybudovat integrovaný systém informací pro hospodářskou sféru na základě koordinace všech existujících vládních agentur a vládních institucí. |
| Indikátory cílového stavu: | Všeobecně dostupné jednotné „on-line„ informační místo zastřešuje nabídku informací vládních agentur a úřadů pro podnikání a export. Určena pravidla identifikace obsahu informací podle potřeb hospodářských subjektů. Stanovena a dodržována ostrá hranice mezi informacemi, které stát nesmí poskytovat a informacemi, které je stát povinen poskytovat. |
| Nositel: | MPO / Czech Trade |
| Spolunositelé: | Spolupracující ministerstva a organizace |
| Termín: | 2000 |
| 6 | IS o veřejných zakázkách |
| Cíl: | Zajistit zveřejnění všech fází výběrových řízení podle zákona č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů na Internetu. |
| Indikátory cílového stavu: | Informace o veřejných zakázkách jsou úplné a bez chyb. Informační systém umožňuje vyhledávání a třídění údajů podle potřeby uchazečů o zakázky. Informace obsahují údaje o konečných smluvních podmínkách. |
| Nositel: | MMR |
| Spolunositelé: | ÚSIS |
| Termín: | 2000 |
| 7 | IS o veřejných financích |
| Cíl: | Zveřejnit informace o veřejných rozpočtech státu, krajů, okresů a obcí na Internetu. |
| Indikátory cílového stavu: | Publikovány rozpočty všech státních a samosprávných institucí. Údaje o změnách a čerpání rozpočtů jsou doplňovány každý měsíc. |
| Nositel: | MF |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2002 |
| 8 | Veřejné informační služby knihoven |
| Cíl: | Inovovat veřejné informační služby na bázi informačních technologií |
| Indikátory cílového stavu: | Stoupají objemy veřejných informačních služeb na bázi ICT. Knihovny v obcích nad 1500 obyvatel jsou vybaveny ICT a poskytují nové typy veřejných informačních služeb. |
| Nositel: | MK |
| Spolunositelé: | MŠMT, MMR a MV |
| Termín: | 2002 |
| 9 | Sbírka listin |
| Cíl: | Umožnit zobrazení všech dokumentů, které jsou uloženy v obchodním rejstříku – část Sbírka listin |
| Indikátory cílového stavu: | Protokol o nasnímání všech dokumentů do digitální formy. Zveřejnění podmínek pro dálkový přístup k dokumentům. |
| Nositel: | MSp |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2001 |
| 10 | Rejstřík trestů |
| Cíl: | Umožnit oprávněným subjektům vyhledávání a získání výpisu z rejstříku trestů |
| Indikátory cílového stavu: | Zveřejnění podmínek pro dálkový přístup k dokumentům. |
| Nositel: | MSp |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2001 |
| 11 | Úřední desky soudů |
| Cíl: | Zajistit dálkový přístup veřejnosti k úředním deskám soudů. |
| Indikátory cílového stavu: | Zveřejnění internetových adres se zdrojovými daty. |
| Nositel: | MSp |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2001 |
| 12 | Informační systém katastru nemovitostí |
| Cíl: | Do 31.10.2000 dokončit a implementovat integrovaný systém pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí, zpřístupnit údaje katastru nemovitostí dálkovým přístupem pomocí Internetu |
| Indikátory cílového stavu: | ISKN implementovány na všech pracovištích, včetně migrace dat ze stávajícího systému. Zahájeno poskytování informací z katastru nemovitostí pomocí Internetu (vymezenému počtu uživatelů – státní správa, peněžní instituce, policie, soudy, notáři, advokáti, realitní kanceláře apod.). |
| Nositel: | ČÚZK |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2000 |
| 13 | Využití elektronických identifikátorů ve veřejné správě |
| Cíl: | Vytvořit datové, právní, standardizační a organizační předpoklady pro vydávání elektronických identifikátorů obyvatelům a organizacím v návaznosti na přijatý zákon o elektronickém podpisu. |
| Indikátory cílového stavu: | Vytvoření certifikační autority veřejné správy a právního rámce pro výdej a využití elektronických identifikátorů. Registr obyvatel, registr ekonomických subjektů a registr zdravotních pojištěnců jsou připraveny jako datové zdroje pro vydávání elektronických identifikátorů. Informační kiosky na kontaktních místech veřejné správy a zdravotního pojištění jsou vybaveny pro využití elektronických identifikátorů. Připraveno a uvedeno do provozu programové vybavení pro bezpečný přístup ke službám veřejné správy prostřednictvím Internetu. Pro využití elektronických identifikátorů jsou upraveny vybrané aplikační programové systémy (sociální služby, sociální a zdravotní pojištění, zdravotnictví). Elektronické identifikátory jsou vydány 20% obyvatel a statutárním zástupcům velkých organizací. |
| Nositel: | MPSV |
| Spolunositelé: | MV, MZd, ÚSIS, MPO(ČSNI),VZP, As.ZP |
| Termín: | 2002 |
| 14 | Monitoring územně plánovací dokumentace |
| Cíl: | Do konce roku 2002 soustředit postupně do jednoho místa (WWW adresy) komplexní služby pro pořizovatele, projektanty i konečné uživatele výstupů územního plánování na bázi geografických i alfanumerických dat s využitím technologií Internetu. |
| Indikátory cílového stavu: | Územní plány všech VÚC (urbanistické studie obcí) zpřístupněny na dané www stránce odborné i laické veřejnosti k připomínkování (dle zákona č.50/1976 Sb.) a k poskytování informací o charakteru využití daného území. Územně technické podklady (ÚTP) přístupné za celé území státu. |
| Nositel: | MMR |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2002 |
| 15 | Elektronická forma lékařských zpráv (EHCR) |
| Cíl: | Vytvořit zákonné, technologické, standardizační a bezpečnostní podmínky pro využití zdravotnické dokumentace v elektronické podobě. |
| Indikátory cílového stavu: | Normy EU pro EHCR jsou převzaty českou národní legislativou. Vytvořeny standardy pro jednotlivé oblasti využití EHCR (zdravotnická dokumentace, ochrana dat, lékařské předpisy, konziliární zprávy, vyúčtování léčebných výkonů, záznam na elektronickém identifikátoru aj.). Umožněna elektronická komunikace na úrovni pacient – lékař (zdravotnické zařízení) – zdravotní pojišťovna – lékárna, a to s cílem optimalizovat zdravotní péči a související peněžní toky. |
| Nositel: | MZd |
| Spolunositelé: | MPSV, ÚSIS, MV, MPO(ČSNI), VZP, As.ZP |
| Termín: | 2002 |
| 16 | Národní geoinformační infrastruktura |
| Cíl: | Vytvořit zákonné, normativní, organizační a technologické předpoklady pro koordinované pořizování, zpracování a poskytování geografických informací z celého území státu jak veřejné správě, tak soukromému sektoru. |
| Indikátory cílového stavu: | Legislativní a normativní prostředí harmonizované s EU, neduplicitní sběr, aktualizace a zpracování geografických informací (topologicko-vektorové a kartografické modely na úrovni meziresortních standardů, vícenásobně využitelné letecké měřické snímky a ortofotomapy, podrobný referenční model reliéfu území a aktivní referenční síť stanic GPS na území celé ČR). Dostupnost a sdílení geografických informací pomocí elektronické komunikace. |
| Nositel: | ČÚZK |
| Spolunositelé: | ÚSIS, MO, MZe, MDS, MÚTNMSZ, SÚJB |
| Termín: | 2005 |
| 17 | Krizový management |
| Cíl: | Inovace informačních systémů pro potřeby krizového managementu a zajištění jejich interoperability využitím ICT. Poskytování aktuálních informací při řešení krizových situací i realizaci preventivních opatření. |
| Indikátory cílového stavu: | Příslušné IS jsou propojeny. Vzrůstající využití IS při krizovém řízení a plánování ČR z vnitrostátního i mezinárodního hlediska. Zavedení standardu interoperability systémů. |
| Nositel: | MV |
| Spolunositelé: | MO, SSHR |
| Termín: | 2002 |
| 18 | Registry (řídící projekt) |
| Cíl: | Právně, technologicky a obsahově konsolidovat základní registry. |
| Indikátory cílového stavu: | Technologicky a obsahově jsou konsolidovány základní registry včetně registru zdr. pojištěnců. Schválena zákonná úprava základních registrů. Schváleny zákonné úpravy navazujících předpisů. |
| Nositel: | ÚSIS |
| Spolunositelé: | MPO,ČSÚ, ĆUZK, MMR, MV, MPSV, MSp, MF, BIS, MZd, VZP, As.ZP |
| Termín: | 2001 |
| 19 | Podprojekt: Registr územní identifikace a registr obyvatel |
| Cíl: | Vytvořit nový registr obyvatel cestou sjednocení evidence klientů MPSV a stávající verze registru obyvatel a registru zdravotních pojištěnců, zobecnit jej jako základní registr pro potřeby sociálních služeb, zdravotního pojištění, vydávání dokladů, výdej elektronických identifikátorů a postupně dalších agend veřejné správy. Vytvořit registr územní identifikace jako společný základ pro registr obyvatel a registr ekonomických subjektů s návazností na katastr nemovitostí, územní plánování a Českou poštu. |
| Indikátory cílového stavu: | Od obyvatel se postupně přestane vyžadovat opakované zadávání základních údajů (adresa, rodinný stav, …). Místo toho budou obyvatelé hlásit změny do evidence obyvatel na kontaktních místech veřejné správy s přímým dopadem do sociálních služeb, vydávání dokladů a dalších agend. V budoucnu bude možné hlásit změny také elektronickou cestou s využitím elektronických identifikátorů. Do evidence obyvatel se budou doplňovat jednak nově narození obyvatelé z matrik, jednak noví obyvatelé ze zahraničí, kteří se budou na kontaktních místech veřejné správy registrovat pro sociální a zdravotní pojištění před přijetím legálního zaměstnání na území ČR. Pro vedení evidence obyvatel a pro vazby mezi evidencí obyvatel a agendami veřejné správy bude vytvořen odpovídající právní základ. Ve všech agendách veřejné správy postupně využíván jednotný, veřejně přístupný a průběžně aktualizovaný registr územní identifikace, vytvořený sjednocením UIR-ADR a EO-ADR. Obyvatelé mohout přistupovat ke svým osobním datům prostřednictvím informačních kiosků. Evidence obyvatel a registr územní identifikace zpřístupněny prostřednictvím referenčního bezpečného a sdíleného rozhraní pro využití ve všech informačních systémech veřejné správy. |
| Nositel: | MPSV, MV |
| Spolunositelé: | ČSÚ, MMR, ČÚZK, ÚSIS, BIS, MZd, VZP, As.ZP |
| Termín: | 2002 |
| 20 | Podprojekt: Registr ekonomických subjektů |
| Cíl: | Řešit registr ekonomických subjektů a zajistit poskytování navazujících služeb pro potřeby státní správy a pro veřejnost. |
| Indikátory cílového stavu: | Řešena první etapa: Rozhodnuto o koncepčních, organizačních a legislativních změnách podmiňujících vedení registru (podklad studie proveditelnosti). Stanoveny odpovědnosti za vytváření registru. Řešena druhá etapa: Rušení multiplicitních oznamovacích povinností orgánů veřejné správy a podnikatelské sféry, podklady pro zkvalitňování výběru daní, cel, pojistného a potlačování hospodářské kriminality, informace pro podporu podnikání (ve vazbě na projekt č.5) rušení multiplicitních evidencí a rejstříků podnikatelských subjektů. Řešena třetí etapa: Zavedeny služby na úrovni EBR. |
| Nositel: | MPO |
| Spolunositelé: | MSp, ČSÚ, MF, ÚSIS, BIS, orgány a organizace, pověřené vydáváním oprávnění k podnikatelským činnostem podle zvláštních zákonů. |
| Termín: | 2002 |
| 21 | Komunikační systém |
| Cíl: | Vytvořit základní komunikační systém veřejné správy a zdravotního pojištění, spojující kontaktní místa veřejné správy a zdravotního pojištění, vybrané územní orgány a centrální úřady, které provozují vybrané agendy a zpřístupňují základní registry. |
| Indikátory cílového stavu: | Komunikační infrastruktura je budována na základě vládní koncepce. Komunikační infrastruktura umožňuje realizaci záměrů na poskytování elektronických služeb v parametrech objemu přenášených informací, rychlosti, bezpečností a spolehlivosti. Správa komunikačního systému centralizována a umožňuje jeho efektivní rozvoj. Komunikační systém zajišťuje přístup k veřejným informačním službám podle koncepce. Využity existující provozované prostředky komunikace. Kapacita komunikačního systému dostatečná pro aktualizaci základních registrů, provozování systémů sociální ochrany, služeb zaměstnanosti a vydávání dokladů. Připojeny informační kiosky. Zajištěna komunikační infrastruktura pro bezpečný přístup obyvatel a podnikatelských subjektů k veřejným informacím (tj. bezpečné propojení komunikačního systému veřejné správy a Internetu). |
| Nositel: | ÚSIS |
| Spolunositelé: | MPSV, MV, MF, MO, MDS, MSp, ČÚZK, Úřad vlády, BIS, SSHR, MZdr, VZP, As.ZP |
| Termín: | 2002 |

Realizace projektu 21 je zahajována přípravou návrhu Koncepce komunikační infrastruktury a jejím schválením vládou v termínu VI/2000.

| 22 | Bezpečnost IS ve veřejné správě |
| --- | --- |
| Cíl: | Aplikace bezpečnostní politiky ISVS (komunikační systém, základní registry, informační kiosky, elektronické identifikátory, zpracování bezpečnostního standardu, přístup ke službám veřejné správy aj.). |
| Indikátory cílového stavu: | Bezpečný provoz, zajištění služeb při zachování principů ochrany osobních a vymezených údajů a ochrana proti zničení nebo ztrátě dat. Politika je přijata jako zásadní dokument vlády. Je přijato rozhodnutí vlády k nákladům na realizaci bezpečnostních projektů. Bezpečnost IS odpovídá na všech úřadech bezpečnostním standardům. Nejméně 95% organizací státní správy a územní samosprávy absolvovalo úspěšně atest bezpečnosti IS |
| Nositel: | ÚSIS |
| Spolunositelé: | MV, NBÚ, MPSV, BIS |
| Termín: | 2002 |
| 23 | OBĚH DOKUMENTŮ MEZI ÚSTŘEDNÍMI ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY |
| Cíl: | Optimalizovat a standardizovat proces výměny elektronických dokumentů mezi ústředními orgány státní správy. |
| Indikátory cílového stavu: | Probíhá výměna elektronických dokumentů bez zbytečných konverzí. Struktura elektronických dokumentů umožňuje jejich další zpracování a tisk v jednotné podobě u všech příjemců. |
| Nositel: | ÚSIS |
| Spolunositelé: | ÚV ČR, PS PČR, MF, MV |
| Termín: | 2000 |
| 24 | Koordinační projekt |
| Cíl: | Koordinovat činnosti a využití zdrojů v rámci projektů Akčního plánu k dosažení cílů Rámcového programu elektronická veřejná správa |
| Indikátory cílového stavu: | Termíny dosažení cílů projektů jsou dodrženy, náklady projektů Akčního plánu nejsou překročeny, cílový stav odpovídá předpokladům, prostředky ověření jsou doloženy a kritické předpoklady jsou naplněny. |
| Nositel: | Rada vlády pro SIP |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2002 |
| 25 | METASYSTÉM ISVS |
| Cíl: | Vybudovat metainformační systém, obsahující data o organizačních jednotkách, informačních procesech, informačních vazbách a informačních zdrojích ISVS. |
| Indikátory cílového stavu: | Systém je využíván při provozu ISVS ke koordinaci provozu, zajištění bezpečnosti i informací pro koncového uživatele ISVS. |
| Nositel: | ÚSIS |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2002 |
| 26 | Informační systém duševního vlastnictví |
| Cíl: | Vytvořit informační systém pro zpřístupnění informací z oblasti duševního vlastnictví. |
| Indikátory cílového stavu: | Informace o patentech, ochranných známkách, označení původu výrobků, topografiích polovodičových výrobků, užitných vzorech, průmyslových vzorech a dalších předmětech chráněných právem duševního vlastnictví přístupné prostředníctvím Internetu. |
| Nositel: | ÚPV |
| Spolunositelé: |  |
| Termín: | 2002 |

### 5. Náklady a zdroje projektů Akčního plánu (pro Rámcový program Elektronická veřejná správa)

Údaje jsou pouze indikativní a budou potvrzeny po ověření nákladů Radou a dohodě s MF o disponibilních zdrojích.

| č. | Název projektu | Nositel | Spolunositel | Termín | Náklady 2000 (tis. Kč) | Z toho z VPS | Náklady 2001-2002 (tis. Kč) | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vzdělávání pracovníků veřejné správy | MV | MŠMT | 2002 | 2500 |  | 5000 |  |
| 2 | Reinženýring | MV | ÚSIS | 2002 | 220000 |  | 730000 |  |
| 3 | Kontaktní místa veřejné správy | MPSV | MV, ÚSIS | 2002 | 0 |  | 0 | Bude určeno na základě studie T. 9/2000 |
| 4 | Veřejné informační služby | MV | ÚSIS, MK | 2002 | 70000 |  | 500000 |  |
| 5 | Integrovaný systém pro podnikání a export | MPO /Czech Trade | Spolupracující ministerstva a organizace | 2000 | 15000 |  | 40000 |  |
| 6 | IS o veřejných zakázkách | MMR | ÚSIS | 2000 | 1500 |  | 3000 |  |
| 7 | IS o veřejných financích | MF |  | 2002 | 1800000 |  | 5200000 | Jde o náklady v nichž jsou zahrnuty i náklady na inovaci daňového a celního systému v návaznosti na požadavky EU, které jsou od systému veřejných služeb neoddělitelné. |
| 8 | Veřejné informační služby knihoven | MK | MŠMT, MMR a MV | 2002 | 205000 |  | 500000 |  |
| 9 | Sbírka listin | MSp |  | 2001 | 12700 |  | 47000 |  |
| 10 | Rejstřík trestů | MSp |  | 2001 | 7601 |  | 10128 |  |
| 11 | Úřední desky soudů | MSp |  | 2001 | 1175 |  | 5100 |  |
| 12 | Informační systém katastru nemovitostí | ČÚZK |  | 2000 | 642700 |  | 81000 |  |
| 13 | Využití elektronických identifikátorů ve veřejné správě | MPSV | MV, MZd, ÚSIS, VZP, As.ZP | 2002 | 50000 |  | 1100000 |  |
| 14 | Monitoring územně plánovací dokumentace | MMR |  | 2002 | 1500 |  | 40000 |  |
| 15 | Elektronická forma lékařských zpráv (EHCR) | MZd | MPSV, ÚSIS, MV, MPO(ČSNI) VZP, As.ZP | 2002 | 0 |  | 240000 |  |
| 16 | Národní geoinformační infrastruktura | ČÚZK | ÚSIS, MO, MZe, MDS, MÚTNMSZ, SÚJB | 2005 | 16800 |  | 56500 |  |
| 17 | Krizový management | MV | MO, SSHR | 2002 | 90000 |  | 390000 |  |
| 18 | Registry | ÚSIS | MPO,ČSÚ, ĆUZK, MMR, MV, MPSV, MSp, MF, BIS, MZd, VZP, As.ZP | 2001 | 10000 |  | 20000 |  |
| 19 | Registr územní identifikace a registr obyvatel | MPSV, MV | ČSÚ, MMR, ČÚZK,ÚSIS, BIS, MZd, VZP, As.ZP | 2002 | 1065000 |  | 100000 |  |
| 20 | Registr ekonomických subjektů | MPO | MSp, ČSÚ, MF, ÚSIS, BIS, orgány a organizace, pověřené vydáváním oprávnění k podnikatelským činnostem podle zvláštních zákonů | 2002 | 24000 |  | 100000 | Výše nákladů 2001 – 2002 bude blíže určena na základě závěru studií zadaných v roce 2000. |
| 21 | Komunikační systém | ÚSIS | MPSV, MV, MF, MO, MDS, MSp, ČÚZK, Úřad vlády, BIS, SSHR, MZdr, VZP, As.ZP | 2002 | 0 |  | 0 | Není stanoveno |
| 22 | Bezpečnost IS ve veřejné správě | ÚSIS | MV, NBÚ, MPSV, BIS | 2002 | 180000 |  | 2000000 |  |
| 23 | Oběh dokumentů mezi ústředními orgány státní správy | ÚSIS | ÚV ČR, PS PČR, MF, MV | 2000 | 1000 |  | 0 |  |
| 24 | Koordinační projekt | Rada vlády pro SIP |  | 2002 | 5000 |  | 10000 |  |
| 25 | Metasystém | ÚSIS |  | 2002 | 1000 |  | 3000 |  |
| 26 | Informační systém duševního vlastnictví | ÚPV |  | 2002 | 4700 |  | 22500 |  |
|  | součet |  |  |  | 4427176 |  | 11203228 |  |